## Slide 1
Skills Hub
AI 技能社区 — 迭代复盘
v0.0.1 → v0.0.2 | 2026.06.12 — 2026.06.13
全栈 · Rust + Flutter · AI 驱动开发

## Slide 2
项目概览
Skills Hub 是一个全栈、全平台的 AI 技能社区。
用户可以浏览、查看、发布 AI 编程技能（SKILL.md）。
后端
Rust + Axum + SQLx + MySQL
前端
Flutter (全平台) + fx_dio + BLoC
工具链
Python 脚本 (db/seed/test)
开发流程
12 步流水线 + AI 驱动

## Slide 3
v0.0.1 — 基础版
列表浏览 + 详情查看 + API 测试链
• 后端分层架构: Router → Service → Repository
• GET /api/skills (分页列表)
• GET /api/skills/:id (详情含 Markdown)
• POST /api/skills (供 seed 脚本使用)
• 前端: fx_dio Host + Cubit 状态管理
• 列表页 + 卡片组件 + 详情页
• API 测试链 (7/7 PASS) + 自动生成接口文档
• 数据库管理脚本 db.py + 种子数据 seed.py

## Slide 4
v0.0.1 — 系统架构
Flutter 视图层
SkillListPage · SkillDetailPage · SkillCard
Flutter 状态层
SkillListCubit · SkillDetailCubit
Flutter 数据层
SkillRepository (fx_dio)
Axum API 层
skill_router (GET/POST)
Rust 服务层
skill_service + skill_repository
MySQL
skills 表

## Slide 5
v0.0.2 — UI 改造 + 发布功能
微信简洁风 · 橙色品牌色 · 全面优化
• 技能发布页: 表单 + Markdown 文件选择 + 实时预览
• 底部导航栏: 首页(技能广场) + 我的
• 详情页: SliverAppBar 折叠头部 + Tab 面板
• 代码块语法高亮 (flutter_highlighter + github theme)
• Markdown front-matter 自动转 yaml 代码块
• 列表: 三行卡片布局 + 橙色版本标签 + 时间
• 条目间 6px 灰色色块分隔
• 种子数据: content_file 本地引用机制

## Slide 6
UI 设计规范
微信简洁风 — 克制、安静、信息优先
#FF6D00
品牌色
#EDEDED
背景
#181818
主文字
#666666
副文字
#576B95
链接蓝
#E5E5E5
分割线
❌ 不用阴影 / 渐变 / 水波纹
❌ 不用圆形头像 / FAB
✅ 分割线代替阴影
✅ 点击态: 背景变灰
✅ 字体: 17/15/13/11 四级
✅ 间距: 16px 统一边距

## Slide 7
12 步开发流水线
1. 需求分析
2. 后端设计
3. 后端任务
4. 交叉审查
5. 后端实现
6. 后端测试
7. 前端设计
8. 前端任务
9. 前端审查
10. 前端实现
11. 前端测试
12. 归档

## Slide 8
功能节点网络
I-01
数据库基础
D-01
技能存储
D-02
技能服务
P-01
技能API路由
F-01
技能列表页
F-02
技能详情页
F-03
技能发布页
F-04
底部导航

## Slide 9
两次迭代数据
8
功能节点
60+
文件变更
5500+
新增代码行
7/7
API 测试通过
5/5
单元测试通过
0
编译错误

## Slide 10
下一步计划
v0.0.3 — 用户系统
注册/登录、个人主页、我发布的技能
v0.0.4 — 搜索筛选
按标签/作者/关键词搜索和筛选
v0.0.5 — 社区互动
收藏、评分、评论
v0.0.6 — 技能安装
一键安装技能到本地 IDE